**НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

19.09.2022 82-па

О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2020 № 228-па   
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области   
   от 23.12.2020 № 228-па «Об утверждении муниципальной программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее – Постановление), изложив приложение к Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.07.2022 № 58-па «О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2020 № 228-па «Об утверждении муниципальной программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, курирующего отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области   
   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Исполняющий обязанности главы администрации

заместитель главы администрации М.М. Антонов

Д.К. Стручков

8(813) 6152309

Приложение

к постановлению администрации

Никольского городского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 19.09.2022 № 82-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области «Благоустройство территории Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | 2020-2025 | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы |  | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы |  | - Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы |  | Формирование условий для безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды для проживания населения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы |  | - приведение внутридворовых территорий поселения в надлежащее состояние в части состояния проезжих частей, освещенности, благоустроенности, озеленения, функциональности и безопасности среды с учетом требований современных норм и правил;  - увеличение количества детских игровых и спортивных площадок на территории поселения; максимальное удовлетворение потребности разных возрастных групп населения в играх и занятии спортом на открытом воздухе;  - повышение уровня санитарного и экологического состояния Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;  -активизация работ по благоустройству, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц;  - изменение внешнего вида территорий Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сторону повышения эстетической привлекательности и приведения к стилистическому соответствию | | | | | | | | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы |  | К концу 2025 года:  -создание среды, комфортной для проживания населения, улучшение санитарного и экологического состояния поселения изменение внешнего облика поселения;  -повышение уровня благоустроенности территории поселения;  - повышение качества условий проживания населения;  -увеличение площадей благоустроенных газонов, пешеходных зон, малых архитектурных форм,  -улучшение качества содержания территорий памятных мест Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  -увеличение доли обустроенных детских игровых и спортивных площадок на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  -улучшение наружного уличного освещения территорий Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | | | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | Отсутствуют | | | | | | | | |
| Проекты, мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы |  | |  | | --- | | 2020-2025 годы, завершение очередного этапа - конец финансового года  Обеспечение благоустройства территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.  В перечень мероприятий входят следующие виды работ:  - содержание пешеходных дорожек, площадей, улиц, проездов, муниципальных автодорог Тосненского городского поселения;  - содержание улично-дорожной сети территорий индивидуальной жилой застройки;  - содержание детских и спортивных площадок;  - содержание зеленых насаждений (в том числе цветочное оформление и удаление аварийных деревьев);  - содержание малых архитектурных форм;  - содержание памятных мест и кладбищ на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;  - поддержание надлежащего санитарного состояния территорий, в том числе уборка мусора, вывоз несанкционированных свалок, контроль за соблюдением правил благоустройства. | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований, в том числе по годам |  | Объем финансирования в 2020-2025 годы, в том числе по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | |
|  |  | Всего | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Местный бюджет НГП | | Прочие источники |
| 2020 год | 41679,97 | | 0,00 | | 632,0 | | 41047,97 | | 0,00 |
| 2021 год | 46445,96 | | 0,00 | | 900,0 | | 45545,96 | | 0,00 |
| 2022 год | 52977,12 | | 0,00 | | 10300,0 | | 42677,12 | | 0,00 |
| 2023 год | 54796,75296 | | 0,00 | | 5850,0 | | 48946,75296 | | 0,00 |
| 2024 год | 38160,80360 | | 0,00 | | 0,00 | | 38160,80360 | | 0,00 |
| 2025 год | 38608,22524 | | 0,00 | | 0,00 | | 38608,22524 | | 0,00 |
|  |  | **272668,832** | | 0,00 | | **17682,00** | | **254986,832** | | **0,00** |
| Перечень процессных мероприятий | Мероприятие «Благоустройство территории Никольского городского поселения  Тосненского района Ленинградской области» | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Никольского городского поселения  Тосненского района Ленинградской области» | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Расходы (тыс.рублей) | | | | | | | | |
| Всего | Первый год реализации 2020 год | Второй год реализации 2021 год | | Третий год реализации 2022 год | | Четвертый год реализации 2023 год | Пятый год реализации 2024 год | Последний год реализации 2025 год | |
| Средства бюджета поселения | 254986,832 | 41047,97 | 45545,96 | | 42677,12 | | 48946,75296 | 38160,80360 | 38608,22524 | |
| Средства областного бюджета | 17682,00 | 632,0 | 900,0 | | 10300,0 | | 5850,0 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Приложение 1 к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области «Благоустройство территории Никольского городского поселения  
 Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2020 год | 41679,97 | 0,00 | 632,0 | 41047,97 | 0,00 |
| 2021 год | 46445,96 | 0,00 | 900,0 | 45545,96 | 0,00 |
| .2022 год | 52977,12 | 0,00 | 10300,0 | 42677,12 | 0,00 |
| 2023 год | 60646,7529 | 0,00 | 5850,0 | 54796,7529 | 0,00 |
| 2024 год | 38160,80360 | 0,00 | 0,00 | 38160,80360 | 0,00 |
| 2025 год | 38608,22524 | 0,00 | 0,00 | 38608,22524 | 0,00 |
| **Итого** |  | **272668,832** | **0,00** | **17682,0** | **254986,832** | **0,00** |
| Проектная часть | | | | | | | |
| Федеральный (региональный)  проект 1  Федеральный проект  Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2020 год | 41679,97 | 0,00 | 632,0 | 41047,97 | 0,00 |
| 2021 год | 46445,96 | 0,00 | 900,0 | 45545,96 | 0,00 |
| 2022 год | 52977,12 | 0,00 | 10300,0 | 42677,12 | 0,00 |
| 2023 год | 60646,7529 | 0,00 | 5850,0 | 54796,75294 | 0,00 |
| 2024 год | 38160,80360 | 0,00 | 0,00 | 38160,80360 | 0,00 |
| 2025 год | 38608,22524 | 0,00 | 0,00 | 38608,22524 | 0,00 |
| Итого |  | **272668,832** | **0,00** | **17682,0** | **254986,832** | **0,00** |
| Процессная часть | | | | | | | |
| Мероприятие Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  | 2020 год | 41047,97 | 0,00 | 0,00 | 41047,97 | 0,00 |
| 2021 год | 45545,96 | 0,00 | 0,00 | 45545,96 | 0,00 |
| 2022 год | 42677,12 | 0,00 | 0,00 | 42677,12 | 0,00 |
| 2023 год | 54796,75294 | 0,00 | 0,00 | 54796,75294 | 0,00 |
| 2024 год | 38160,80360 | 0,00 | 0,00 | 38160,80360 | 0,00 |
| 2025 год | 38608,22524 | 0,00 | 0,00 | 38608,22524 | 0,00 |
| Итого |  | **254986,832** | 0,00 | 0,00 | **254986,832** | 0,00 |

Приложение 2 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях муниципальной программы. Значения целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | | | | |
| Базовый период  (2020\_ год) | Первый год  реализации 2020год | Второй год  реализации 2021год | Третий год реализации.  .2022 год. | Четвертый год реализации 2023 год | Пятый год реализации 2024 год | Шестой год реализации  2025 год |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа Никольского городского поселения  Тосненского района Ленинградской области «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| ...1 | Доли благоустроенных дворовых территорий  ... |  |  |  |  |  |  |  | 25 |