НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.07.2014       №      186-па

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»)  администрации муниципального образования Никольского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области

В целях заключения Соглашения о предоставлении в 2014 году субсидий бюджетам муниципальных образований за счет средств дорожного фонда Ленинградской области, руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2014 №72 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») Администрации муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района  Ленинградской области «О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2014 году (Приложение1).

- Утвердить локальную смету «Ремонт автодороги по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Спортивная (от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Лесной) в сумме 1499751 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят один) рублей 98 копеек с учетом НДС, в соответствии с положительным заключением экспертизы №862 от 08.07.2014 объект капитального строительства «Ремонт автодороги по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 
г. Никольское, ул. Спортивная (от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Лесной)».

- Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                            С.А. Шикалов

О.В.Могучева

52078

Приложение к

постановлению администрации Никольского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области

от 07.07.2014 №186-па

| План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2014 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.Общее описание "дорожной карты" |  |  |  |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |  |  |  |
|  | Целями "дорожной карты" являются: |  |  |  |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |  |  |  |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |  |  |  |
|  | II.Формирование муниципальной программы |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| II.Формирование муниципальной программы |  |  |  |  |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ | В срок до 15 марта текущего финансового года | Администрация МО Никольское городское поселение Тосненского района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО Никольское городское поселение Тосненского района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация МО Никольское городское поселение Тосненского района Лен.области | Правовой акт Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты |
| II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |  |  |  |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2014 году за счет средств дорожного фонда | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО Никольское городское поселение Тосненского района Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО Никольское городское поселение Тосненского района Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО Никольское городское поселение Тосненского района Лен.области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств |
| III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |  |  |  |
| б) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах |  |  |  |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО Никольское городское поселение Тосненского района Лен.области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | ремонт автодороги по адресу: Ленинградская обл.,Тосненский район,г.Никольское, ул.Спортивная(от перекрестка с ул.Комсомольской до перекрестка с ул.Лесной) | В срок до 01.08.2014 г. |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1 | ремонт автодороги по адресу: Ленинградская обл.,Тосненский район,г.Никольское, ул.Спортивная(от перекрестка с ул.Комсомольской до перекрестка с ул.Лесной) | В срок до 01.10.2014 г. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока |  |  |  |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Никольское городское поселение Тосненского района Лен.области | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |