НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.03.2016            №          52-па

## О мерах по обеспечению бесперебойного пропуска весеннего половодья на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12. 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», требованиями постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2016 года № 223-па «О мерах по обеспечению бесперебойного пропуска весеннего половодья на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2016 году», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в их водоохранных зонах на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и бесперебойного пропуска весеннего половодья 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в период пропуска весеннего половодья 2016 года (приложение).

- Возложить ответственность за осуществление  мероприятий по обеспечению бесперебойного пропуска весеннего половодья на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – КЧС и ОПБ).

- Председателю КЧС и ОПБ Клименкову С.Г. организовать координацию действий сил и средств для выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в их водоохранных зонах на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в период пропуска весеннего половодья 2016 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.

Глава администрации                                                            С.А.Шикалов

А.А.Варушкин

52309

Приложение

к постановлению администрации Никольского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области

от 10.03.2016  №   52-па

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

на территории Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области

в период пропуска весеннего половодья

2016 года

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания КЧС и ОПБ «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2016 года и предотвращению возникновения ЧС на территории Никольского городского поселения» | До 15.03 | Председатель КЧС и ОПБ, секретарь КЧС и ОПБ |
| 2. | Организация проведения проверки и, при необходимости, расчистки стеснения русловых, пойменных, устьевых участков реки Тосна, мест возможных заторов льда | Весь период | КЧС и ОПБ |
| 3. | Организация обеспечения защиты мостов (чернение и распиловка льда, укрепление конструкций) | По мере необходимости | КЧС и ОПБ |
| 4. | Определение сил и средств по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка и оперативной помощи населению, пострадавшему от подтопления | До 18.03. | КЧС и ОПБ, руководители предприятий и организаций |
| 5. | Корректировка планов действий по эвакуации пострадавшего населения из зон подтопления и функционированию пунктов для их временного размещения | По мере необходимости | Начальники ПЭП № 5, ПЭП № 6 |
| 6. | Проверка готовности нештатных аварийно-спасательных формирований для предупреждения и ликвидации ЧС | До 01.04 | КЧС и ОПБ, руководители предприятий и организаций |
| 7. | Проверка системы оповещения населения | До 01.04 | Начальник сектора ГО и ЧС администрации |
| 8. | Организация проведения дополнительных занятий в школах и дошкольных учреждениях «О мерах безопасности на реках и водоемах в период весеннего паводка» | До 01.04 | КЧС и ОПБ, руководство образовательных учреждений |
| 9. | Выделение (при необходимости) финансовых средств из резервного фонда администрации для проведения работ по ликвидации ЧС и оказания помощи населению | Весь период | Председатель комитета финансов, экономики, бух.учета и отчетности |
| 10. | Организация создания запасов строительных материалов (досок, цемента, песка, гравия) для проведения восстановительных работ, а также возведения защитных дамб | Весь период | КЧС и ОПБ, руководители предприятий и организаций |
| 11. | Организация разъяснительной работы среди населения по правилам поведения в случае начала возможного затопления (подтопления), обеспечение своевременного информирования о проводимых мероприятиях по подготовке к безопасному прохождению весеннего половодья | До 01.04. | КЧС и ОПБ, старосты п. Гладкое и д. Пустынка |
| 12. | Организация в период активного таяния льда проведения совместного патрулирования с привлечение сотрудников 124 ОП и других организаций, участвующих в обеспечении безопасности людей на водных объектах, с целью недопущения выхода граждан на ледовое покрытие | Весь период | КЧС и ОПБ |
| 13. | Привлечение по согласованию с ГУ МЧС России по Ленинградской области и ГБУ ЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» структурных подразделений организаций и предприятий, а также плавсредств, находящихся в собственности населения, для проведения спасательных работ | По мере необходимости | КЧС и ОПБ |
| 14. | Организация на период прохождения весеннего половодья круглосуточного дежурства ответственных работников администрации Никольского городского поселения | В период паводка | Начальник сектора ГО и ЧС администрации |
| 15. | Приведение источников водоснабжения в соответствие с требованиями санитарного законодательства: проверка герметизации межтрубных пространств скважин, люков на резервуарах чистой воды, состояния водоотводов от колонок | До 01.04 | КЧС и ОПБ, Никольский участок филиала «Тосненский водоканал» АО «ЛОКС» |
| 16. | Организация сбора, обработки, анализа оперативной информации в период весеннего половодья, информирование ЕДДС МКУ «ЦА ХО» в случаях, угрожающих безопасному пропуску паводка, требующих принятия срочных мер | Весь период | Начальник сектора ГО и ЧС администрации |
| 17. | Размещение в средстве массовой информации периодическом печатном издании информационной газете «Никольское время» и на официальном сайте администрации Никольского городского поселения в сети Интернет, www.nikolskoecity.ru Памятки населению в период весеннего паводка | До 18.03. | Отдел по организационной работе, делопроизводству и кадрам |
| 18. | Своевременное информирование противопаводковой комиссии, КЧС и ОПБ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о проделанной работе по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка, о готовности к проведению противопаводковых мероприятий и имеющихся силах и средствах для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Весь период | Начальник сектора ГО и ЧС администрации |