**НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

   \_\_\_.\_\_\_.2024                       \_\_\_-па

О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 23.12.2020 № 228-па «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 31.05.2024 № 56-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2020 № 228-па «Об утверждении муниципальной программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения: приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.08.2024 № 81-па «О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2020 № 228-па «Об утверждении муниципальной программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, курирующего отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Исполняющий обязанности главы администрации

заместитель главы администрации                                                   А.Ю. Смирнов

Н.Н. Голубова

8(81361)52309

Приложение

к постановлению администрации Никольского городского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

От \_\_\_.\_\_\_.2024 № \_\_\_-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
«Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |   | 2020-2026 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |   | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы |   | нет |
| Участники муниципальной программы |   | Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Цели муниципальной программы |   | Формирование условий для безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды для проживания населения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы |   | - приведение внутридворовых территорий поселения в надлежащее состояние в части состояния проезжих частей, освещенности, благоустроенности, озеленения, функциональности и безопасности среды с учетом требований современных норм и правил;- увеличение количества детских игровых и спортивных площадок на территории поселения; максимальное удовлетворение потребности разных возрастных групп населения в играх и занятии спортом на открытом воздухе;- повышение уровня санитарного и экологического состояния Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;-активизация работ по благоустройству, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц; - изменение внешнего вида территорий Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сторону повышения эстетической привлекательности и приведения к стилистическому соответствию |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы |   | К концу 2026 года:-создание среды, комфортной для проживания населения, улучшение санитарного и экологического состояния поселения изменение внешнего облика поселения;-повышение уровня благоустроенности территории поселения;- повышение качества условий проживания населения;-увеличение площадей благоустроенных газонов, пешеходных зон, малых архитектурных форм, -улучшение качества содержания территорий памятных мест Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области -увеличение доли обустроенных детских игровых и спортивных площадок на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области-улучшение наружного уличного освещения территорий Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы |   | Отсутствуют |
|  Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации |   | Объем финансирования, в 2020-2026 годы, в том числе по годам (тыс. руб.) |
|   |   | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет НГП | Прочие источники |
| 2020 год | 42 465,31 | 0,00 | 632,0 |       41 833,31 | 0,00 |
| 2021 год | 46 394,84 | 0,00 | 900,0 |       45 494,84 | 0,00 |
| 2022 год | 54 377,13 | 0,00 | 10300,0 | 44 077,13 | 0,00 |
| 2023 год | 56 451,87 | 0,00 | 5850,0 | 50 601,87 | 0,00 |
| 2024 год | 50 350,77 | 0,00 | 3300,00 | 47 050,77 | 0,00 |
| 2025 год | 48 928,22 | 0,00 | 0,00 | 48 928,22 | 0,00 |
| 2026 год | 42 718,52 | 0,00 | 0,00 | 42 718,52 | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **341 686,66** | **0,00** | **20 982,00** | **320 704,66** | **0,00** |

**Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, оценка сложившейся ситуации**

Благоустройство территории Никольского городского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности
и досуга населения в границах поселения, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано
на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Особого внимания требует уровень благоустроенности внутридворовых территорий. В ближайшее время требуется увеличить количество новых площадок, их необходимо наполнять современным, безопасным, функциональным, эстетически привлекательным игровым оборудованием. Одновременно с этим требуется ликвидировать все старые, морально устаревшие площадки, которые по своему состоянию уже не являются комфортными
и безопасными для игр детей.

Часть городских зеленых насаждений находится в запущенном состоянии, деревья очень старые, которые необходимо удалить, деревья и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе, также необходимо увеличивать площади зеленых насаждений.

Для создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды есть потребность в современном цветочном оформлении, в установке элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установке дополнительных скамеек, диванов и урн, малых архитектурных форм, дополнительного силового ограждения.

Мероприятия по благоустройству необходимо осуществлять совместно
с работами по приведению внутридворовых дорог в нормативное состояние, решением вопросов недостаточности мест стоянок для личного автотранспорта
во внутридворовых территориях и уличного освещения, увеличение количества новых детских площадок. Все эти вопросы должны решаться в комплексе, поэтому мероприятия программы неразрывно связаны с мероприятиями, осуществляемыми в рамках других целевых программ поселения.

Для создания комфортных условий проживания населения необходимо иметь хороший уровень благоустроенности жилой среды, прежде всего речь идет о дворовых пространствах жилых кварталов. На данный момент большая часть таких дворовых пространств Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области находится не в лучшем состоянии в части озеленения территорий, оформления зонами отдыха и детскими площадками, функциональности и безопасности среды.

**Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы**

           В целях повышения социально-экономического уровня и качества жизни населения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в рамках реализации муниципальной программы планируется осуществить целый комплекс следующих мероприятий:

- благоустройство внутридворовых территорий, включая работы
по озеленению, реконструкции старых зеленых насаждений, обустройству мест отдыха населения, пресечению несанкционированных парковок автотранспорта, устройству пешеходного мощения;

- обустройство современных детских игровых площадок, а также площадок для занятий спортом для всех возрастных групп населения;

- мероприятия по комплексному благоустройству территорий поселения, включая работы по содержанию зеленых насаждений, разбивке новых цветников, установке малых архитектурных форм и элементов вертикального озеленения, украшению улиц и площадей к праздничным мероприятиям и поддержанию бесперебойного освещения территорий поселения;

- мероприятия по санитарной очистке территорий поселения.

Главной целью муниципальной программы является формирование условий для безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды
для проживания населения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

- приведение внутридворовых территорий поселения в надлежащий вид
в части состояния проезжих частей, освещенности, благоустроенности, озеленения, функциональности и безопасности среды с учетом требований современных норм и правил;

- увеличение количества детских игровых и спортивных площадок
на территории поселения; максимальное удовлетворение потребности разных возрастных групп населения в играх и занятии спортом на открытом воздухе;

- повышение уровня санитарного и экологического состояния Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

- изменение внешнего вида территорий Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сторону повышения эстетической привлекательности и приведения к стилистическому соответствию;

- создание отличного от повседневного, яркого и торжественного облика поселения в преддверии общественных праздников и памятных дат.

Ожидаемые результаты реализации программы к концу 2026 года указаны
в паспорте муниципальной программы:

Реализация программы осуществляется в 2020 – 2026 годах, завершение очередного этапа - конец финансового года.

В перечень мероприятий входят следующие виды работ:

-содержание пешеходных дорожек, площадей, улиц, проездов, муниципальных автодорог Тосненского городского поселения;

-содержание улично-дорожной сети территорий индивидуальной жилой застройки;

- содержание детских и спортивных площадок;

-содержание зеленых насаждений (в том числе цветочное оформление
и удаление аварийных деревьев);

- содержание малых архитектурных форм;

-содержание памятных мест и кладбищ на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

-поддержание надлежащего санитарного состояния территорий, в том числе уборка мусора, вывоз строительного мусора, контроль за соблюдением правил благоустройства.

Источник финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и бюджет Ленинградской области. Объем финансирования программы в 2020 – 2026 годах в разрезе основных мероприятий по годам представлен в плане основных мероприятий муниципальной программы.

Объемы финансирования ежегодно уточняются нормативными правовыми актами.

|  |
| --- |
|                                                                                                                                          Приложение 1к Муниципальной программе План реализации муниципальной программына 2020-2021 годы |
|   |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджкеты | Прочие источники |
| Муниципальная программа Никольского городского поселенияТосненского района Ленинградской области «Благоустройство территории Никольского городского поселенияТосненского района Ленинградской области»     | отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2020 | 42465,31 | 0,00 | 632,0 | 41833,31 | 0,00 |
| 2021 | 46394,84 | 0,00 | 900,00 | 45494,84 | 0,00 |
| **Итого** | **88 860,15** | **0,00** | **1 532,0** | **87 328,15** | **0,00** |
| Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно-изыскательные работы) и развитию объектов благоустройства территории по организации сбора, вывоза бытовых отходов» | отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2020 | 42465,31 | 0,00 | 632,0 | 41833,31 | 0,00 |
| 2021 | 46394,84 | 0,00 | 900,00 | 45494,84 |   |
| Итого | **88 860,15** | **0,00** | **1 532,0** | **87 328,15** | **0,00** |

План реализации муниципальной программы

на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | 54 377,13 | 0,00 | 10 300,00 | 44 077,13 | 0,00 |
| 2023 | 56 451,87 | 0,00 | 5 850,00 | 50 601,87 | 0,00 |
| 2024 | 50 350,77 | 0,00 | 3300,00 | 47 050,77 | 0,00 |
| 2025 | 48 928,22 | 0,00 | 0,00 | 48 928,22 | 0,00 |
|   |   | 2026 | 42 718,52 | 0,00 | 0,00 | 42 718,52 | 0,00 |
| **Итого** | **252 826,51** | **0,00** | **19 450,00** | **233 376,51** | **0,00** |
| Процессная часть |   |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов благоустройства территории»  | отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | 54 077,13 | 0,00 | 10 300,00 | 43 777,13 | 0,00 |
| 2023 | 56 001,87 | 0,00 | 5 850,00 | 50 151,87 | 0,00 |
| 2024 | 48 928,11 | 0,00 | 3 300,00 | 45 628,11 | 0,00 |
| 2025 | 48 428,22 | 0,00 | 0,00 | 48 428,22 | 0,00 |
| 2026 | 42 218,52 | 0,00 | 0,00 | 42 218,52 | 0,00 |
| **Итого п. 1** | **249 653,85** | **0,00** | **19 450,00** | **230 203,85** | **0,00** |
| 1.1 Мероприятия по содержанию объектов благоустройства территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | 53 760,13 | 0,00 | 10 000,00 | 43 760,13 | 0,00 |
| 2023 | 49 843,98 | 0,00 | 0,00 | 49 843,98 | 0,00 |
| 2024 | 45 454,43 | 0,00 | 0,00 | 45 454,43 | 0,00 |
| 2025 | 48 428,22 | 0,00 | 0,00 | 48 428,22 | 0,00 |
| 2026 | 42 218,52 | 0,00 | 0,00 | 42 218,52 | 0,00 |
| **Итого п. 1.1** | **239 705,28** | **0,00** | **10 000,00** | **229 705,28** | **0,00** |
| 1.2. Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | 317,00 | 0,00 | 300,00 | 17,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 157,89 | 0,00 | 5 850,00 | 307,89 | 0,00 |
| 2024 | 3 473,68 | 0,00 | 3 300,00 | 173,68 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого п. 1.2** | **9 948,57** | **0,00** | **9 450,00** | **498,57** | **0,00** |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами»     | отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2023 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 422,66 | 0,00 | 0,00 | 1 422,66 | 0,00 |
| 2025 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2026 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Итого п. 2** | **3 172,66** | **0,00** | **0,00** | **3 172,66** | **0,00** |
| 2.1. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов | отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2023 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 422,66 | 0,00 | 0,00 | 1 422,66 | 0,00 |
| 2025 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2026 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Итого п. 2.1** | **3 172,66** | **0,00** | **0,00** | **3 172,66** | **0,00** |

               Приложение 2

к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| Базовый период (2019 год) | Первыйгод  реализации 2020год | Второйгод  реализации 2021год | Третий год реализации 2022 год | Четвертый год реализации 2023 год | Пятый год реализации2024 год | Шестой год реализации2025 год  | Седьмой год реализации 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» |
| Мероприятия по содержанию объектов благоустройства территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| 1.Соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружное освещение) ГОСТу. Выполненные мероприятия по благоустройству к запланированным на текущий год. |
|   | Плановое значение | % | - | 30 | 30 | 30 | 35 | - | - | - |
|   | Фактическое значение | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | - | - | - |
| 2. Благоустройство детских (спортивных) площадок на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
|   | Плановое значение | Ед. | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
|   | Фактическое значение | Ед. | 0 | - | - | - | - |   |   |   |
| 3. Содержание газонов, зеленых насаждений, пешеходных зон, скверов, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, территорий памятных мест |
|   | Плановое значение | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
|   | Фактическое значение | % | 0 | - | - | - | - |   |   |   |
| 4. Санитарно-омолаживающая опиловка деревьев, содержание и уход за зелеными насаждениями |
|   | Плановое значение | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
|   | Фактическое значение | % | 0 | - | - | - | - |   |   |   |
| 5. Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов наружного освещения |
|   | Плановое значение | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
|   | Фактическое значение | % | 0 | - | - | - | - |   |   |   |
| 6. Содержание, обслуживание и ремонт детских, спортивных площадок на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
|   | Плановое значение | Ед. | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 33 |
|   | Фактическое значение | Ед. | 0 | - | - | - | - |   |   |   |
| 7. Скашивание травы (сорной растительности) |
|   | Плановое значение | м2 | - | - | - | - | - | 767 820 | 767 820 | 767 820 |
|   | Фактическое значение | м2 | 0 | - | - | - | - |   |   |   |

Приложение 3

к Муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов,

показателей и мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Структурный элемент | Целевой показатель муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Формирование условий для безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды для проживания населения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | - Приведение внутридворовых территорий поселения в надлежащее состояние в части состояния проезжих частей, освещенности, благоустроенности, озеленения, функциональности и безопасности среды с учетом требований современных норм и правил;- Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок на территории поселения; максимальное удовлетворение потребности разных возрастных групп населения в играх и занятии спортом на открытом воздухе;- Повышение уровня санитарного и экологического состояния Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;-Активизация работ по благоустройству, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц; - Изменение внешнего вида территорий Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сторону повышения эстетической привлекательности и приведения к стилистическому соответствию | К концу 2026 года:-создание среды, комфортной для проживания населения, улучшение санитарного и экологического состояния поселения изменение внешнего облика поселения;-повышение уровня благоустроенности территории поселения;- повышение качества условий проживания населения;-увеличение площадей благоустроенных газонов, пешеходных зон, малых архитектурных форм, -улучшение качества содержания территорий памятных мест Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области -увеличение доли обустроенных детских игровых и спортивных площадок на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области-улучшение наружного уличного освещения территорий Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | - Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно-изыскательные работы) и развитию объектов благоустройства территории по организации сбора, вывоза бытовых отходов»;- Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов благоустройства территории»;- Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами».   | - Соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружное освещение) ГОСТу. Выполненные мероприятия по благоустройству к запланированным на текущий год;- Благоустройство детских (спортивных) площадок на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;- Содержание газонов, зеленых насаждений, пешеходных зон, скверов, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, территорий памятных мест;- Санитарно-омолаживающая опиловка деревьев, содержание и уход за зелеными насаждениями;- Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов наружного освещения;- Содержание, обслуживание и ремонт детских, спортивных площадок на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;- Скашивание травы (сорной растительности). |

Приложение 4

к Муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя иметодические пояснения | Базовые   показатели | Методсбора и индексформыотчетности | Объект наблюдения | Обхватсовокупности |
| Соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружное освещение) ГОСТу. Выполненные мероприятия по благоустройству к запланированным на текущий год | % | Характеризует соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружное освещение) ГОСТу. Выполненные мероприятия по благоустройству к запланированным на текущий год | Ежегодно на 01 января года, следующего за отчетным | М/В\*100где:М – площадь благоустроенной территории, кв.м.,В – общая площадь Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, кв.м.  | 30 | Прочее (мониторинг) | Объекты благоустройства Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Административная информация |
| Благоустройство детских (спортивных) площадок на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Ед. | Характеризует эффективность мероприятия по обустройству детских (спортивных) площадок новым оборудованием на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Ежегодно на 01 января года, следующего за отчетным | Количественный показатель | 0 | Прочее (мониторинг) | Детские (спортивные) площадки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Административная информация |
| Содержание газонов, зеленых насаждений, пешеходных зон, скверов, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, территорий памятных мест | % | Характеризует содержание газонов, зеленых насаждений, пешеходных зон, скверов, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, территорий памятных мест | Ежегодно на 01 января года, следующего за отчетным | Лх100/Л1,где:Л – фактический объем работ, кв. м,Л1 – планируемый объем работ, кв. м. | 0 | Прочее (мониторинг) | Объекты благоустройства Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Административная информация |
| Санитарно-омолаживающая опиловка деревьев, содержание и уход за зелеными насаждениями | % | Характеризует содержание санитарно-омолаживающей опиловки деревьев, содержание и уход за зелеными насаждениями | Ежегодно на 01 января года, следующего за отчетным | Рх100/Р1,где:Р – фактический объем работ, кв. м,Р – планируемый объем работ, кв. м. | 0 | Прочее (мониторинг) | Территория Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Административная информация |
| Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов наружного освещения | % | Характеризует содержание эксплуатационно-техническое обслуживание объектов наружного освещения | Ежегодно на 01 января года, следующего за отчетным | Кх100/К1,где:К – фактический объем работ, кв. м,К – планируемый объем работ, кв. м. | 0 | Прочее (мониторинг) | Территория Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Административная информация |
| Содержание, обслуживание и ремонт детских, спортивных площадок на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Ед. | Характеризует содержание, обслуживание и ремонт детских, спортивных площадок на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Ежегодно на 01 января года, следующего за отчетным | Количественный показатель | 0 | Прочее (мониторинг) | Детские (спортивные) площадки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Административная информация |
| Скашивание травы (сорной растительности) | м2 | Характеризует эффективность мероприятий по скашиванию травы (сорной растительности) | Ежегодно на 01 января года, следующего за отчетным | Количественный показатель | 0 | Прочее (мониторинг) | Территория Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Административная информация |