НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2024                       11-па

О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2020 № 220-па 
«Об утверждении муниципальной программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях предотвращения массового распространения борщевика Сосновского на территории поселения, администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2020 
№ 220-па «Об утверждении муниципальной программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее – Постановление), изложив приложение 
к Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2023 
№ 217-па «О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2020 
№ 220-па «Об утверждении муниципальной программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

- Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Исполняющий обязанности главы администрации

заместитель главы администрации                                                       А.Ю.Смирнов

Н.Н. Голубова

88136156832

Приложение

к постановлению администрации Никольского городского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 12.02.2024 № 11-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
«Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2026 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | юридический отдел |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | В соответствии с п. 1.4 Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Оценка эффективности Муниципальной программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Муниципальной программы. Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения. Реализация Муниципальной программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Никольского городского поселения, возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории Никольского городского поселения и позволит сократить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям на 9 процентов, площадь проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям на 15 процентов. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории». Комплекс процессных мероприятий: «Мероприятия по оптимизации мер профилактики правонарушений». |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели регионального проекта "Дорожная сеть" | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер; |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Объем финансирования в 2021-2026 годы, в том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет НГП | Прочие источники |
|  |  | 2021 | 28 642, 20 | 9 987,140 | 2 884,60 | 15 770, 46 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 6 204, 419 | 0,00 | 1 640,331 | 4 564, 088 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 18 081, 013 | 0,00 | 3 748, 310 | 14 332, 703 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 29 619, 983 | 0,00 | 0,00 | 29 619, 983 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 21 065, 20 | 0,00 | 0,00 | 21 065, 20 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 22 977, 310 | 0,00 | 0,00 | 22 977, 310 | 0,00 |
| Итого |  |  | 126 590, 125 | 9 987, 140 | 8 273, 241 | 108 329, 744 | 0,00 |

План реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2021

| Наименование муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 1.Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории» | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2021 год | 18 005,06 | 0,00 | 2 884,60 | 15 120,46 | 0,00 |
| 2.Основное мероприятие «Мероприятия по оптимизации мер профилактики правонарушений» |  | 2021 год | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» |  | 2021 год | 9 987 ,140 | 9 987, 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Финансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в городскую агломерацию Санкт-Петербурга, финансируемые в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | 2021 год | 9 987, 140 | 9 987, 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год (Итого) |  |  | 28 642,20 | 9 987, 140 | 2 884,60 | 15 770,46 | 0,00 |

План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2022-2026 годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2022 год | 6 204,419 | 0,00 | 1 640,331 | 4 564,088 | 0,00 |
|  |  | 2023 год | 18 081,013 | 0,00 | 3 748, 310 | 14 332,703 | 0,00 |
|  |  | 2024 год | 29 619, 983 | 0,00 | 0,00 | 29 619, 983 | 0,00 |
|  |  | 2025 год | 21 065,20 | 0,00 | 0,00 | 21 065,20 | 0,00 |
|  |  | 2026 год | 22 977,310 | 0,00 | 0,00 | 22 977,310 | 0,00 |
| Итого |  |  | 97 947,925 | 0,00 | 5 388,641 | 92 559,284 | 0,00 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории» | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2022 год | 4 421,451 | 0,00 | 0,00 | 4 421,451 | 0,00 |
|  |  | 2023 год | 12 970, 843 | 0,00 | 0,00 | 12 970, 843 | 0,00 |
|  |  | 2024 год | 29 619,983 | 0,00 | 0,00 | 29 619,983 | 0,00 |
|  |  | 2025 год | 21 065,20 | 0,00 | 0,00 | 21 065,20 | 0,00 |
|  |  | 2026 год | 22 977, 31 | 0,00 | 0,00 | 22 977, 31 | 0,00 |
| Итого по п.1.1. |  |  | 91 054,787 | 0,00 | 0,00 | 91 054,787 | 0,00 |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по оптимизации мер профилактики правонарушений» | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 год | 1076,86 | 0,00 | 0,00 | 1076,86 | 0,00 |
|  |  | 2024 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по п.1.2. |  |  | 1576,86 | 0,00 | 0,00 | 1576,86 | 0,00 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Мероприятия, направленные на достижение целей проектов» | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2022 год | 1 782,968 | 0,00 | 1 640,331 | 142, 637 | 0,00 |
|  |  | 2023 год | 4 033, 310 | 0,00 | 3 748, 31 | 285, 00 | 0,00 |
| Итого по п.2 |  |  | 5 816,278 | 0,00 | 5 388,641 | 427, 637 | 0,00 |
| 2.1. Мероприятия, направленные на достижение цели регионального проекта «Дорожная сеть» | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2022 год | 1 782,968 | 0,00 | 1 640,331 | 142, 637 | 0,00 |
|  |  | 2023 год | 4 033,310 | 0,00 | 3 748, 31 | 285,00 | 0,00 |
| Итого по п.2.1 |  |  | 5 816,278 | 0,00 | 5 388,641 | 427,637 | 0,00 |

Сведения о целевых показателях муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый год реализации 2021 год | Второй год реализации 2022 год | Третий год реализации 2023 год | Четвертый год реализации 2024 год | Пятый год реализации 2025 год | Шестой год реализации 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | - Выполнение работ по ремонту покрытий автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартирных домов не менее (с нарастающим итогом): 2021-2000 кв.м 2022- 2500 кв.м 2023- 3000 кв.м 2024- 3500 кв.м 2025- 4000 кв.м 2026- 4000 кв.м - Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения не менее (с нарастающим итогом): 2021-20000 п.м 2022-1500 п.м 2023-2000 п.м 2024-2500 п.м 2025-3000 п.м 2026-3000п.м | % | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 |

Раздел 1. Оценка и анализ современного состояния улично-дорожной сети на территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы

Перед органами местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения поселения.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства – реконструкция, капитальный ремонт и ремонт также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 24 911 м, в том числе, с щебеночным покрытием 4 681 м, с грунтовым покрытием 8 982 м, с покрытием из дорожных бетонных плит 480 м и с асфальтобетонным покрытием 10 768 м.

Увеличение количества автотранспорта, строительство индивидуального жилья и новых объектов (предприятия торговли), изменение нормативных требований вкупе с недоремонтом прошлых лет вследствие недостаточного финансирования, приводит к тому, что необходимо строить новые, реконструировать и ремонтировать существующие дороги.

Учитывая дотационный характер местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом для Никольского городского поселения заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета Ленинградской области. Утверждение данной программы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной сети Никольское городское поселение.

Раздел 2. Цели программы, основные задачи мероприятия программы

Основные цели муниципальной программы:

- повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории Никольского городского поселения;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Никольского городского поселения;

- создание условий для устойчивого развития Никольского городского поселения;

- улучшение условий жизни населения на территории Никольского городского поселения.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

- Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;

- сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Срок реализации программы – 2021-2026 годы.

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются: средства областного бюджета и средства бюджета Никольского городского поселения, уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами, и проверенной аккредитованной организацией.

Администрация Никольского городского поселения предусматривает включение в муниципальную программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).

Раздел 4. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения.

Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Никольского городского поселения, возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории Никольского городского поселения и позволит сократить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям на 3 процента, площадь проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям на 4,7 процента.

Раздел 5. Механизм управления и контроля за реализацией Программы:

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Никольского городского поселения. Мероприятия Программы учитываются при подготовке проектов областного бюджета и служат основанием для представления субсидий бюджету Никольского городского поселения на финансирование дорожных работ.

Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной основе с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Администрация Никольского городского поселения представляет отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы по установленной форме и в установленные сроки (с установленной периодичностью) в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.