**НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

19.09.2022 79-па

О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2020 № 225-па «Об утверждении муниципальной программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2024 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации   
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации   
и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 23.12.2020 № 225-па   
   «Об утверждении муниципальной программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2024 годы», (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Название Постановления изложить в новой редакции:   
«Об утверждении муниципальной программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

1.2. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Признать утратившими силу постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.06.2022 № 56-па «О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» от 23.12.2020 № 225-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2024 годы».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, курирующего отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Исполняющий обязанности главы администрации

заместитель главы администрации М.М. Антонов

Д.К. Стручков

8(81361)56832

Приложение

к постановлению администрации

Никольского городского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 19.09.2022 № 79-па

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Никольского городского поселения**

**Тосненского района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | - Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  - Подрядные организации.  - Предприятия, организации и учреждения (по согласованию).  -Жители Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  -Управляющие компании.  -Собственники помещений многоквартирных домов (по согласованию). | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области путем реализации в 2019-2025 годах комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;  Повышение уровня благоустройства территорий Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. | | | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | - Улучшение благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения;  - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;  - Повышение уровня благоустройства мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.п.);  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в  реализацию мероприятий по благоустройству территорий Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниц  ипальной программы | -Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;  - Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | |
| Проекты, мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы |  | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам | Объем финансирования в 2019-2025 годы, в том числе по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
|  | | Год | Всего | Областной бюджет | | Федеральный бюджет | В том числе Общественные территории | В том числе Дворовые территории | | Бюджет Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | |
|  |  |  | |  |  |  | | Общественные территории | | Дворовые территории |
| 2019 | 10750,00 | 6 480,00 | | 3 520,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 750,00 | | 0,00 |
| 2020 | 22499,00 | 13 466,33 | | 6 632,67 | 20 099,00 | 0,00 | | 2 400,00 | | 0,00 |
| 2021 | 23 000,90 | 14 520,26 | | 6 621,64 | 21 141,90 | 0,00 | | 1 859,00 | | 0,00 |
| 2022 | 16263,69 | 9 534,09 | | 4 364,0 | 2 365,60 | 0,00 | | 2 365,60 | | 0,00 |
| 2023 | 18 279,570 | 11662,00 | | 5338,0 | 1 279,57 | 0,00 | | 1 279,57 | | 0,00 |
| 2024 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1000,00 | | 0,00 |
| 2025 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1000,00 | | 0,00 |
|  | | Итого | **92793,16** | **55662,68** | | **26476,31** | **31378,57** | **0,00** | | **10654,17** | | **0,00** |
|  | | | Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области | | | | | | | | | | |
| Перечень процессных мероприятий | | | Мероприятие «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2025 годы» | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2025 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | | | Расходы (тыс.рублей) | | | | | | | | | | |
| Всего | Первый год реализации 2019 год | Второй год реализации 2020 год | Третий год реализации 2021 год | Четвертый год реализации 2022 год | Пятый год реализации 2023 год | | Шестой год реализации 2024 год | | Последний год реализации 2025 год | |
| Средства бюджета поселения | | | 10 654,17 | 750 | 2 400 | 1 859 | 2 365,6 | 1279,57 | | 1 000 | | 1 000 | |
| Средства областного бюджета | | | 55662,68 | 6 480 | 13 466,33 | 14 520,26 | 9 534,09 | 11662,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | | 26476,31 | 3 520 | 6 632,67 | 6 621,64 | 4 364,0 | 5338,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные средства | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

Приложение 1 к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2025 годы» | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2019 год | 10750,0 | 3520,0 | 6480,0 | 750,0 | 0,00 |
| 2020 год | 22499,0 | 6632,67 | 13466,33 | 2400,0 | 0,00 |
| .2021год | 23000,9 | 6621,65 | 14520,25 | 1859,0 | 0,00 |
| 2022 год | 16 263,69 | 4364,0 | 9 534,09 | 2365,6 | 0,00 |
| 2023 год | 18279,570 | 5338,0 | 11662,0 | 1279,57 | 0,00 |
| 2024 год | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 2025 год | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | **92793,16** | **26476,31** | **55 662,68** | **10 654,17** | **0,00** |
| Проектная часть | | | | | | | |
| Федеральный (региональный)  проект 1  Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2019 год | 3520,0 | 3520,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 6632,67 | 6632,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 6621,65 | 6621,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 4364,0 | 4364,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 5338,0 | 5338,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  |  | **26476,31** | **26476,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие по реализации федерального проекта по улучшению качества городской среды |  | 2019 год | 7230,0 | 0,00 | 6480,0 | 750,0 | 0,00 |
|  | 2020 год | 15866,33 | 0,00 | 13466,33 | 2400,0 | 0,00 |
|  | 2021 год | 16379,25 | 0,00 | 14520,25 | 1859,0 | 0,00 |
|  | 2022 год | 11899,69 | 0,00 | 9 534,09 | 2365,6 | 0,00 |
|  | 2023 год | 1279,57 | 0,00 | 0,00 | 1279,57 | 0,00 |
|  | 2024 год | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| Итого |  | **54375,27** | **0,00** | **44 000,67** | **10 654,17** | **0,00** |
| Процессная часть | | | | | | | |
| Мероприятие «Формирование комфортной городской среды на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов» |  | 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие «Формирование комфортной городской среды на благоустройство общественной территории городского поселения» |  | 2019 год | 750,0 | 0,00 | 0,00 | 750,0 | 0,00 |
|  | 2020 год | 2400,0 | 0,00 | 0,00 | 2400,0 | 0,00 |
|  | 2021 год | 1859,0 | 0,00 | 0,00 | 1859,0 | 0,00 |
|  | 2022 год | 2365,6 | 0,00 | 0,00 | 2365,6 | 0,00 |
|  |  | 2023 год | 1279,57 | 0,00 | 0,00 | 1279,57 | 0,00 |
|  | 2024 год | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| Итого |  | **10 654,17** | **0,00** | **0,00** | **10 654,17** | **0,00** |

Приложение 2 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях муниципальной программы. Значения целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| Базовый период  (2019\_ год) | Первый год  реализации 2019 год | Второй год  реализации 2020 год | Третий год реализации.  .2021 год. | Четвертый год реализации 2022 год | пятый год реализации 2023 год | Шестой год реализации 2024 год | Последний год  реализации  2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «муниципальной программы Никольского городского поселения  Тосненского района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2025 годы»…» | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов» | | | | | | | | | | |
| ...1 | Доли благоустроенных дворовых территорий  ... |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды на благоустройство общественной территории городского поселения …» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |

**Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации**

Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области всесторонне и динамично развивается, применяя современные технологии и инновации в области благоустройства территорий.

На протяжении последних лет на территории Никольского городского поселения за счет средств регионального бюджета, местного бюджет и прочих источников (спонсоры, законодательное собрание и т.д.) появилось 5 детских площадок, отремонтировано более 20 проездов вдоль многоквартирных домов, вдоль пешеходных дорожек и мест отдыха появляются декоративные светильники и скамейки для отдыха населения. Количество детских площадок, расположенных на дворовых территориях обеспечивает население необходимым количеством мест для отдыха с детьми разных возрастов. Разделение детских площадок по возрастам, оборудование их скамейками и урнами обеспечивает должный комфорт.

Проезд и проход по большей части дворовых территорий затруднен в связи с плохим состоянием покрытия проездов вдоль многоквартирных домов подъездов к ним и тротуаров. Нехватка мест для стоянки автомобилей приводит к осуществлению автовладельцами стоянок на газонных частях, тротуарах в местах проезда спецтранспорта. Ремонт проездов вдоль многоквартирных домов, организация пешеходного движения и увеличение парковочных мест является первоочередной задачей благоустройства для Никольского городского поселения.

Модернизация освещения на территории Никольского городского поселения происходит, как правило, совместно с ремонтом проезжих частей или монтажа детских площадок. Большая часть светильников требует замены, как морально устаревшее оборудование.

На территории поселения наблюдается недостаток благоустроенных мест общего пользования для прогулок и отдыха.

Все работы по благоустройству на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области выполняются с условием их доступности для маломобильных групп населения.

**Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2024 годы» (далее – Муниципальная программа) разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест общего пользования Никольского городского поселения.

Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненский район Ленинградской области от 03.10.2017г №236-па «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

Формирование комфортной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Никольского городского поселения.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, включающих в себя деятельность по созданию, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию, переоборудованию, модернизации объектов благоустройства, содержанию их в чистоте и порядке.

Основными принципами при реализации Муниципальной программы являются:

- полнота и достоверность информации;

- прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включения объектов благоустройства в Муниципальную программу;

- приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

- эффективность расходования средств путем обеспечения высокой степени готовности к реализации Муниципальной программы.

Полнота и достоверность информации достигается путем её опубликования на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Проведения общественных голосований, обсуждений, сходов, совещаний, анкетировании граждан и иных способах информирования и сбора данных.

За счет полноты опубликования информации будет достигнута прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления.

Разработка качественных дизайн-проектов, внимание к мелочам и деталям, привлечение специалистов из разных областей обеспечит комплексность проведения работ.

Приоритетами реализации муниципальной программы будет:

- исполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и максимально возможная реализация дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, соответствие их нормативным (предельным) стоимостям (единичным расценкам) работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территории включает в себя.

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя.

- озеленение территории;

- установку ограждений;

- установку малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование автомобильных парковок;

- оборудование поверхностей дренажной системы внутри дворовых проездов;

- обустройство площадок для отдыха;

- установку детских площадок;

- установку спортивных площадок;

- оборудование площадок для выгула и дрессировки собак;

- оборудование велодорожками;

- оборудование тротуарами;

- оборудование для инвалидов и маломобильных групп населения;

- участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ не предусмотрено.

- также участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ. Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае принятия решения собственниками многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, об отсутствия необходимости реализации одного или нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ.

**Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Оценка результатов реализации Муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых индикаторов и количественных показателей.

Показателями решения задач Муниципальной программы по мероприятиям являются:

1) Доля благоустроенных дворовых территорий увеличится на 25%

2) Доля благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.п.) увеличение на – 30%;

Срок реализации мероприятий Программы 2018-2024 годы.

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы и перечень основных мероприятий для их достижения представлены в приложении 1 и приложении 2.

**Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы**

Для решения задач Программа включает следующие основные мероприятия:

4.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

4.2. Благоустройство общественных территорий городского поселения (центральная улица, площадь, набережная и другие).

Более детально сведения о мероприятиях, входящих в состав основных мероприятий, предоставлены в плане мероприятий Муниципальной программы в приложении 2.

**Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение Программы.**

Объем финансирования Программы на 2018-2024 годы составит 79 384,89 тыс. рублей, из них 46 390,43 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 21 759,86 тыс.руб. федерального бюджета, 11 234,68 тыс. руб. – местного бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

2018 год- 5 860,00 тыс. руб.

2019 год- 10 750,00 тыс. руб.

2020 год- 22 499,00 тыс. руб.

2021 год- 23 000,90 тыс. руб.

2022 год- 15 274,99 тыс. руб.

2023 год-1 000,00 тыс.руб.

2024 год-1 000,00 тыс.руб.

Основным источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета Ленинградской области, федерального бюджета и местного бюджета Никольского городского поселения.

**6. Оценка социально-экономической эффективности**

В результате реализации мероприятий программы будет получен экологический эффект. Экологический эффект реализации мероприятий программы заключается в приведении городских территорий в требуемое санитарное состояние.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий программы заключается:

- в создании благоприятной среды обитания, комфортных условий для отдыха.

**7. Мероприятия программы**

Программа «Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2019-2025 годы.»

**Мероприятие 1.** Формирование комфортной городской среды на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов:

1. Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Октябрьская, д. 11,13,14;
2. Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Октябрьская, д. 10,11А;
3. Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Октябрьская, д. 2,3,4;
4. Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Октябрьская, д. 5;
5. Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Октябрьская, д. 6,7,8;
6. Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Октябрьская, д. 1,9;
7. Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Лесная, д. 2,ул. Заводская д.2,4,6;
8. Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Лесная, д. 4,ул. Комсомольская д.4,;
9. Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Лесная, д. 6,ул. Спортивная д.13,ул. Комсомольская д.6;
10. Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр.д.170

**Мероприятие 2.** Формирование комфортной городской среды на благоустройство общественной территории городского поселения (центральная улица, площадь, набережная и другие).

1. Территория общего пользования у здания городского Дома культуры, расположенная по адресу: Ленинградская область Тосненский район г. Никольское Советский пр. д.166А;
2. Территория общего пользования пешеходная дорожка вдоль Советского проспекта от ул. Зеленая до Советского пр. у д.217
3. Территория общего пользования пешеходная дорожка вдоль Власьева ручья.
4. Территория общего пользования от аллеи Ветеранов у дома № 6 по ул. Школьная и пешеходная дорожка к ГБУЗ ЛО Тосненская КМБ Никольское.
5. Территория общего пользования пешеходная дорожка за домами Советского пр.д.215,213,211 и ул.Октябрьская д.1,2,3.
6. Территория общественного пространства «Центральная детская площадка по адресу: г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 12-14».

Приложение№ 3 к муниципальной программе

**Целевые индикаторы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Значение показателя |
| 2022 год |
| 1 | 2 | 3 |
| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий | | |
| 1 | Ремонт внутридворовых проездов |  |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| 3 | Установка скамеек |  |
| 4 | Установка урн |  |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий | | |
| 5 | Озеленение территорий |  |
| 6 | оборудование автомобильных парковок |  |
| 7 | установка детских площадок |  |
| 8 | установка спортивных площадок |  |
| 9 | оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов |  |
| 10 | обустройство площадок для отдыха |  |
| 11 | установка ограждений |  |
| 12 | установка малых архитектурных форм и городской мебели |  |
| 13 | оборудование площадок для выгула и дрессировки собак |  |
| Благоустройство общественных пространств | | |
| 9 | Территория: | 2 |
| 10 | Пешеходные зоны, кол-во | 2 |
| 11 | Площади, кол-во |  |
| 12 | Скверы, кол-во |  |

Приложение № 4 к Муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Никольского городского поселения которые планируется благоустроить в 2018-2024 годах.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД\* | Наименование управляющей организации |
| 1 | Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Октябрьская, д. 11,13,14; | ООО «ЖКХ  г. Никольское» |
| 2 | Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Октябрьская, д. 10,11А; | ООО «ЖКХ  г. Никольское» |
| 3 | Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Октябрьская, д. 2,3,4; | ООО «ЖКХ  г. Никольское» |
| 4 | Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Октябрьская, д. 5; | ООО «ЖКХ  г. Никольское» |
| 5 | Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Октябрьская, д. 6,7,8; | ООО «ЖКХ  г. Никольское» |
| 6 | Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Октябрьская, д. 1,9; | ООО «ЖКХ  г. Никольское»  ООО «Наш город» |
| 7 | Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Лесная, д. 2,ул. Заводская д.2,4,6 | ООО «ЖКХ  г. Никольское» |
| 8 | Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Лесная, д. 4,ул. Комсомольская д.4,; | ООО «Наш город» |
| 9 | Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул. Лесная, д. 6,ул. Спортивная д.13,ул. Комсомольская д.6; | ООО «ЖКХ  г. Никольское» |
| 10 | Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, Советский пр.д.170 | ООО «ЖКХ  г. Никольское» |

\* - перечень дворовых территорий будет определен по результатам отбора общественной комиссии в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Никольского городского поселения, которые планируется благоустроить в 2019-2025 годах.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта\* |
| 1 | Территория общего пользования у здания городского Дома культуры, расположенная по адресу: Ленинградская область Тосненский район г. Никольское Советский пр. д.166А ; |
| 2 | Территория общего пользования пешеходная дорожка вдоль Советского проспекта от ул. Зеленая до Советского пр. у д.217 |
| 3 | Территория общего пользования пешеходная дорожка вдоль Власьева ручья. |
| 4 | Территория общего пользования пешеходная дорожка за домами Советского пр.д.215,213,211 и ул.Октябрьская д.1,2,3. |
| 5 | Территория общего пользования от аллеи Ветеранов у дома № 6 по ул. Школьная и пешеходная дорожка к ГБУЗ ЛО Тосненская КМБ Никольское |
| 6 | Территория общего пользования «Бутовый парк» между улицами Парковая и Садовая, г. Никольское |

\* - перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования будет определен по результатам отбора общественной комиссии в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5 к Муниципальной программе

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 20 |

.